FUNKYSELFIE

SELFIE

Brief Technique — Mise en Ligne Finale

Version finale validée par Déborah Makambo

Deadline : fin de semaine  ·  Site : www.funkyselfie.ch  ·  Contact : hello@funkyselfie.ch

Référence design : funkyselfie-final-v9.html (ouvrir dans un navigateur pour voir le rendu exact attendu)

CONTEXTE

FunkySelfie est une entreprise suisse de location de photobooth professionnel basée à Bienne. Le site tourne en Next.js sur Vercel. Ce document liste tout ce que Fabrice doit implémenter pour que le site soit opérationnel et parfait cette semaine.

Le prototype HTML fourni (funkyselfie-final-v9.html) est la référence absolue pour le design, les textes, les animations et le comportement. Chaque composant doit être recodé en Next.js/React en suivant ce prototype à la lettre.

PLANNING DE LA SEMAINE

| JOUR | TRAVAIL À FAIRE | RÉSULTAT ATTENDU |
| --- | --- | --- |
| Lundi — J1 | Intégration prototype + corrections texte urgent + structure complète + sélecteur de langue + menu hamburger | Site visuellement conforme au prototype, navigation fonctionnelle |
| Mardi — J2 | Configurateur de réservation complet + formulaire Resend + traductions FR/EN/DE finalisées | Un client peut configurer et envoyer une demande de réservation |
| Mercredi — J3 | SEO complet + Google Analytics 4 + cookies LPD + page /privacy + liens réseaux sociaux | Site indexable, conforme LPD, tracking GA4 conditionnel |
| Jeudi — J4 | Tests multi-devices (iPhone Safari, Android Chrome, desktop) + corrections bugs + performances WebP | Site validé sur tous les appareils, aucun bug visible |
| Vendredi — J5 | Mise en ligne finale + Google Search Console + validation complète + livraison à Déborah | Site en production, opérationnel, URL définitive |

⚠  Durée totale estimée : 25 à 35 heures. Si Fabrice n'est pas disponible à temps plein, prioriser dans cet ordre : J1 structure → J2 configurateur/formulaire → J3 SEO/cookies. Le site peut être mis en ligne sans GA4, mais PAS sans le configurateur.

1. INTÉGRATION DU PROTOTYPE

Toutes les sections, textes, couleurs, animations et comportements doivent correspondre exactement au fichier funkyselfie-final-v9.html fourni par Déborah.

1.1  Ordre des sections (ne pas modifier)

Cet ordre est validé et définitif. Ne rien déplacer.

| # | SECTION | ID / COMPOSANT | NOTES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hero | #accueil | Bannière promo rouge + photobooth 360° + boutons teal/magenta |
| 2 | Nos formules | #formules | 3 cartes avec prix barrés + remise -20% en rouge |
| 3 | Comment ça marche | #comment | 6 étapes sur fond photo DJ |
| 4 | Le Funky (Notre photobooth) | #features | Image produit gauche + 4 features droite |
| 5 | Vos souvenirs | .prints-section | Carousel 4 slides + dots + bouton Réserver |
| 6 | On s'occupe de tout | #pourquoi | Bento grid 3×2 |
| 7 | Pour tous vos événements | .footer-events | Ticker d'images 9 événements |
| 8 | Une question ? / Contact | #contact | Card email + bouton |
| 9 | FAQ | #faq | Accordéon 4 questions, titre visible |
| 10 | Footer | .footer-bottom | Copyright + icônes Instagram/TikTok/LinkedIn |

1.2  Composants React à créer

- PromoBanner.tsx

- Navbar.tsx

- Hero.tsx

- Formules.tsx

- Comment.tsx

- Features.tsx

- Prints.tsx

- Pourquoi.tsx

- Events.tsx

- Contact.tsx

- FAQ.tsx

- Footer.tsx

- CookieBanner.tsx

- LanguageContext.tsx

1.3  Couleurs officielles

| VARIABLE | HEX | UTILISATION |
| --- | --- | --- |
| --teal | #4AABAA | Couleur principale, boutons, accents |
| --teal-dark | #005F6B | Hover, cartes bento, sections sombres |
| --magenta | #B03FAA | Bouton 'Comment ça marche', badges, cartes |
| --promo-red | #FF1A1A | Bannière promo, prix réduits, badges -20% |
| --dark | #0D1B1E | Fond hero, fond sections sombres |
| --grey | #F5F7F7 | Fond sections claires, cartes |
| --text | #1A2C2E | Texte principal |

1.4  Polices

- Syne 700/800

- DM Sans 300/400/500

import { Syne, DM_Sans } from 'next/font/google'

1.5  Animations à implémenter

- Rotation photobooth

- Bannière promo

- Fade-up au scroll

- Float photobooth

- Ticker événements

- Carousel prints

- Zoom subtil hero bg

2. CONFIGURATEUR DE RÉSERVATION

⚠  Composant priorité absolue. Sans configurateur fonctionnel, le site ne peut pas convertir.

Référence : FunkySelfie_Brief_Final_v3.docx (checklist 23 points). Ce document résume l'essentiel.

2.1  Flux utilisateur

| ÉTAPE | ACTION UTILISATEUR | COMPORTEMENT ATTENDU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Choisit sa formule | Basic (CHF 499) / Premium (CHF 799) / Prestige (CHF 1500) — cartes avec 'À partir de' |
| 2 | Coche ses options | Prix mis à jour en temps réel. Remise -20% appliquée automatiquement ce mois |
| 3 | Choisit son format | 3 options visuelles : 1 grande photo / 2 empilées verticalement / grille 2×2 — toutes en 10×15cm |
| 4 | Écrit un message photo | Optionnel, 40 caractères max, compteur visible en temps réel |
| 5 | Voit le total | Prix total en grand + note déplacement CHF 1.00/km A/R depuis Bienne |
| 6 | Clique 'Réserver' | Formulaire s'ouvre avec tout pré-rempli |
| 7 | Remplit le formulaire | 3 champs : date de l'événement + région + nom (optionnel) |
| 8 | Envoie | Email envoyé à hello@funkyselfie.ch via Resend. Email de confirmation au client. |

2.2  Options et logique de masquage

| OPTION | PRIX | BASIC | PREMIUM | PRESTIGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadre photo personnalisé | CHF 49 | Afficher | INCLUS — masquer | INCLUS — masquer |
| Fond backdrop standard | CHF 59 | Afficher | INCLUS — masquer | INCLUS — masquer |
| Fond vert green screen | CHF 69 | Afficher | Afficher | Afficher |
| Machine à bulles | CHF 39 | Afficher | Afficher | Afficher |
| Livre d'or photo | CHF 39 | Afficher | Afficher | Afficher |
| Heure supplémentaire | CHF 109 | Afficher | Afficher | Afficher |
| 100 impressions supplémentaires | CHF 55 | Afficher | Afficher | MASQUER (illimité) |
| Déplacement depuis Bienne | CHF 1.00/km A/R | Note fixe | Note fixe | Note fixe |

2.3  Calcul de la remise -20%

- Prix de base × 0.80 = prix affiché

- Basic CHF 499 → CHF 399   |   Premium CHF 799 → CHF 639   |   Prestige CHF 1500 → CHF 1200

- Chaque option en supplément est aussi réduite de 20%

- Afficher le prix barré (original) + le prix réduit en rouge #FF1A1A avec badge '-20%'

2.4  Envoi email via Resend

- Variable d'environnement Vercel : RESEND_API_KEY (Déborah fournit la clé)

- Route API : /api/contact.ts — POST, valider les champs, appeler Resend

- Email 1 → hello@funkyselfie.ch : récapitulatif complet (formule, options, date, région, nom, prix total)

- Email 2 → adresse du client : confirmation de réception avec résumé

- Aucun WhatsApp — tout passe exclusivement par email

ℹ  Pas de paiement en ligne pour l'instant. La réservation est confirmée après échange email et virement de l'acompte 50%.

3. CORRECTIONS URGENTES SUR LE SITE ACTUEL

⚠  Ces erreurs sont visibles sur www.funkyselfie.ch dès maintenant. À corriger en J1.

| LOCALISATION | ERREUR ACTUELLE | CORRECTION |
| --- | --- | --- |
| Hero — titre | Double '??' en fin de titre | Remplacer '??' par '!' |
| Hero + métas SEO | Texte 'clé en main' | Supprimer partout — dans le site ET dans toutes les balises meta |
| Section contact | 'sous 24h' | Remplacer par 'sous 48h' partout |
| Balises meta description | '24h' et 'clé en main' | Corriger les deux occurrences |
| Footer — copyright | '© 2025' | Remplacer par '© 2026 FunkySelfie' |
| Footer — URL | 'funky-selfie.ch' | Remplacer par 'funkyselfie.ch' (sans tiret) |
| FAQ actuelle | Ancienne version non accordéon | Supprimer et remplacer par la nouvelle FAQ accordéon du prototype |

4. SÉLECTEUR DE LANGUE FR / EN / DE

4.1  Implémentation

- Créer un LanguageContext React qui wrap toute l'app

- Stocker la langue choisie dans localStorage (clé : 'fs_lang')

- Charger la langue mémorisée au premier rendu

- Le sélecteur affiche 3 drapeaux : 🇫🇷 Français  🇬🇧 English  🇩🇪 Deutsch

- Le drapeau actif a un encadrement teal, les autres sont à 55% d'opacité

- Sur mobile : sélecteur visible dans la nav, aussi disponible dans le menu hamburger

4.2  Contenu traduit

Toutes les traductions sont dans le prototype HTML (objet const t = { fr:{...}, en:{...}, de:{...} }). Les copier telles quelles dans un fichier /locales/translations.ts.

ℹ  Les traductions ont été vérifiées et validées. L'anglais est en orthographe britannique. L'allemand utilise les termes suisses alémaniques (ex : 'Offerte' pas 'Angebot', 'innert 48h' pas 'in 48h', 'Firmenanlässe').

4.3  Éléments traduits (liste complète)

- Bannière promo

- Badge hero + titre h1 + sous-titre + boutons + trust items

- Sections : Formules, Comment ça marche, Features, Prints, Pourquoi, Events, Contact, FAQ

- Noms des formules + taglines + features

- 6 étapes du processus

- 4 questions/réponses FAQ

- Labels des 9 cartes événements dans le ticker

- Menu hamburger mobile

- Bandeau cookie

- Labels navigation

5. SEO — RÉFÉRENCEMENT NATUREL

5.1  Balises meta

| BALISE | VALEUR |
| --- | --- |
| <title> | FunkySelfie ¦ Location Photobooth en Suisse — Livré & Installé |
| meta description | Louez un photobooth professionnel en Suisse. Livré, installé, géré de A à Z. Impressions instantanées, galerie cloud, 100% personnalisable. Devis gratuit sous 48h. |
| og:title | FunkySelfie ¦ Location Photobooth en Suisse |
| og:description | Photobooth professionnel. Livré, installé, géré de A à Z. Devis gratuit sous 48h. |
| og:image | Image 1200×630px avec logo FunkySelfie + photobooth (à créer) |
| og:url | https://www.funkyselfie.ch |
| twitter:card | summary_large_image |
| robots | index, follow |

5.2  Balises hreflang (multilingue)

<link rel="alternate" hreflang="fr-CH" href="https://www.funkyselfie.ch/fr" />

<link rel="alternate" hreflang="en-CH" href="https://www.funkyselfie.ch/en" />

<link rel="alternate" hreflang="de-CH" href="https://www.funkyselfie.ch/de" />

<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.funkyselfie.ch" />

5.3  Schema.org LocalBusiness

Insérer dans le <head> de chaque page :

{ "@context":"https://schema.org", "@type":"LocalBusiness",

"name":"FunkySelfie", "url":"https://www.funkyselfie.ch",

"email":"hello@funkyselfie.ch",

"address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Bienne","addressCountry":"CH"},

"areaServed":"CH", "description":"Location de photobooth professionnel en Suisse" }

5.4  Checklist SEO complète

- Balise alt sur TOUTES les images (photobooth, lifestyle, événements)

- Une seule balise h1 par page

- URL canonique : https://www.funkyselfie.ch (avec www)

- Redirection 301 : funkyselfie.ch → www.funkyselfie.ch

- robots.txt : ne pas indexer /api/* et /_next/*

- Sitemap XML généré automatiquement (next-sitemap ou manuel)

- Sitemap soumis dans Google Search Console

- Score SEO Lighthouse > 95

6. GOOGLE ANALYTICS 4 & COOKIES LPD

6.1  Installation GA4

- Créer un compte Google Analytics 4 sur analytics.google.com

- Récupérer le Measurement ID (format G-XXXXXXXXXX) — Déborah le fournit ou Fabrice crée le compte

- Ne PAS utiliser le package @next/third-parties si la condition cookies n'est pas supportée — implémenter manuellement

⚠  Le script GA4 NE DOIT PAS se charger avant que l'utilisateur ait accepté les cookies. Obligation légale LPD suisse.

6.2  Logique conditionnelle

// Dans CookieBanner.tsx

const accepted = localStorage.getItem('fs_cookies') === 'accepted'

if (accepted) { loadGA4() }  // Charger GA4 seulement si accepté

// Lors du clic 'Accepter' dans le bandeau

localStorage.setItem('fs_cookies', 'accepted')

loadGA4()

// Lors du clic 'Refuser'

localStorage.setItem('fs_cookies', 'refused')

// Ne rien charger, ne rien tracker

6.3  Bandeau cookie

Le design est dans le prototype (classe .cookie-banner). Comportement :

- S'affiche en bas de page au premier chargement si localStorage.fs_cookies est null

- Disparaît définitivement après choix (Accepter ou Refuser)

- Texte traduit en FR/EN/DE

- Lien vers la page /privacy

- Bouton 'Accepter' : teal  |  Bouton 'Refuser' : transparent

6.4  Page Politique de confidentialité

- Créer la page /privacy en Next.js

- Contenu minimum légal LPD suisse : types de cookies utilisés, données collectées (GA4 : navigation anonymisée), droits de l'utilisateur, contact DPO (hello@funkyselfie.ch)

- Lien dans le footer et dans le bandeau cookie

- Page traduite en FR/EN/DE

7. PERFORMANCES TECHNIQUES

7.1  Images

- Toutes les images converties en format WebP — max 200ko par image

- Utiliser next/image pour toutes les images (lazy loading automatique, optimisation)

- Hero et photobooth : pas de lazy loading (above the fold)

- Toutes les autres images : loading='lazy'

- Attribut alt rempli sur chaque image (obligatoire SEO + accessibilité)

- Images photobooth : mix-blend-mode: screen dans le CSS pour supprimer le fond blanc/noir

7.2  Polices

- Syne et DM Sans via next/font/google — génère les fichiers localement

- Pas d'appel CDN externe Google Fonts (pénalité performance)

7.3  Objectifs Lighthouse

| MÉTRIQUE | OBJECTIF | NOTES |
| --- | --- | --- |
| Performance | > 85 | Images WebP + next/image obligatoires |
| Accessibility | > 90 | Alt sur toutes images, contrastes corrects |
| Best Practices | > 90 | HTTPS, pas de console errors |
| SEO | > 95 | Métas, hreflang, schema.org |

8. RÉSEAUX SOCIAUX & LIENS

8.1  URLs à mettre à jour dans le footer

⚠  Déborah doit fournir les URLs exactes de ses comptes avant l'intégration.

- Instagram

- TikTok

- LinkedIn

- Liens à ouvrir dans un nouvel onglet : target='_blank' rel='noopener noreferrer'

8.2  Open Graph Image

- Créer une image 1200×630px avec le logo FunkySelfie + photo du photobooth sur fond #0D1B1E

- Utiliser pour og:image et twitter:card

- Placer dans /public/og-image.jpg

9. CHECKLIST DE TESTS — AVANT MISE EN LIGNE

9.1  Devices à tester (obligatoire)

| DEVICE | NAVIGATEUR | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- |
| iPhone (toutes tailles) | Safari | CRITIQUE — majorité des clients |
| Android | Chrome | CRITIQUE |
| iPad | Safari | IMPORTANT |
| Desktop | Chrome | IMPORTANT |
| Desktop | Safari | IMPORTANT |
| Desktop | Firefox | UTILE |

9.2  Checklist fonctionnelle complète

- Bannière promo : défile correctement, texte lisible sur mobile et desktop

- Logo FunkySelfie : s'affiche correctement sans fond blanc

- Sélecteur de langue : bascule FR/EN/DE sur tout le contenu

- Menu hamburger : s'ouvre/ferme sur mobile, tous les liens fonctionnent

- Hero : photobooth tourne en 360° (crossfade fluide, fond invisible)

- Formules : prix barrés + prix réduits visibles, badge -20% présent

- Configurateur : calcul prix temps réel + remise -20% correcte + envoi email

- Email Resend : email reçu à hello@funkyselfie.ch après test de réservation

- Email confirmation : client reçoit bien un email de confirmation

- Comment ça marche : 6 étapes visibles, timeline correcte sur desktop

- Le Funky : image produit + 4 features côte à côte sur desktop, colonne sur mobile

- Carousel Vos souvenirs : autoplay + navigation dots + bouton Réserver

- On s'occupe de tout : bento 3×2 desktop, 2×3 mobile

- Ticker événements : défilement infini, labels traduits en EN/DE

- Contact : email mailto fonctionne

- FAQ : titre visible, accordéon open/close, une seule réponse à la fois

- Footer : copyright 2026, liens réseaux sociaux corrects

- Cookies : bandeau visible au premier chargement, choix mémorisé

- GA4 : tracking actif UNIQUEMENT après acceptation (vérifier dans GA4 Real Time)

- Page /privacy : accessible, contenu LPD présent

- Aucun débordement horizontal sur mobile (overflow-x: hidden)

- Tous les boutons : hauteur min 48px sur mobile (touch target)

- HTTPS actif sur www.funkyselfie.ch

- Redirection : funkyselfie.ch → www.funkyselfie.ch (301)

- Score Lighthouse Performance > 85, SEO > 95

- Google Search Console : sitemap soumis, aucune erreur d'indexation

- Aucune erreur dans la console navigateur

10. VARIABLES D'ENVIRONNEMENT VERCEL

À configurer dans Vercel → Project Settings → Environment Variables :

| VARIABLE | VALEUR | NOTES |
| --- | --- | --- |
| RESEND_API_KEY | À fournir par Déborah | Clé API Resend pour l'envoi d'emails |
| NEXT_PUBLIC_GA_ID | G-XXXXXXXXXX | Measurement ID Google Analytics 4 |
| NEXT_PUBLIC_SITE_URL | https://www.funkyselfie.ch | URL canonique pour SEO |

FunkySelfie  ·  hello@funkyselfie.ch  ·  www.funkyselfie.ch

Document confidentiel — usage interne uniquement  ·  Version finale validée par Déborah Makambo